缺字問題處理─人力規畫及經費明細

莊德明 96年3月30日

一、中研院缺字知多少？

中研院利用計算機處理古籍已有23年，截至1998年3月，計算中心累積的五大碼缺字共計9,727字，此後就沒再統計過。中研院的缺字數究竟有多少？中華電子佛典協會整理《大正藏》的經驗，可提供給我們參考。《大正藏》總字數約一億多字，我們於2005年4月取得缺字資料庫，其中五大碼缺字數為16,739個。中研院的漢籍電子文獻字數已逾四億字，書籍種類又多，缺字數應不會少於《大正藏》；若再加上金石拓片的缺字，缺字總數應該會超過兩萬個！

二、中研院內及院外的缺字處理情形

漢字構形資料庫2.43版於2007年3月完成，收錄楷書62,366個，小篆11,100個、金文10,110個、楚系簡帛文字2,627個、甲骨文1,970個，楷書異體字12,784組。由於目前討論的缺字只及於楷書，以下就只討論楷書字形。

目前收錄的62,366個楷書字形，主要為五大碼字集及漢語大字典的字頭，兩者合計54,618個字；其次為金文、甲骨文、楚系簡帛文字等古漢字的楷定缺字，合計5,024個字；至於納入的中研院缺字，則以漢簡的1,317個缺字最多，而其他單位的缺字則相當有限。

囿於人力，目前中研院缺字的處理情形如下：

- 史語所漢籍電子文獻十三經缺字756個，目前已完成造字，尚未納入漢字構形資料庫。

- 文哲所道藏全文資料庫缺字800個，目前已造650個，尚未納入漢字構形資料庫。

- 佛拓缺字886個，目前已完成造字，尚未納入漢字構形資料庫。

- 計算中心累積的缺字共計9,727字，有3,390個字已納入漢字構形資料庫，其他尚未處理。

- 文物陳列館缺字3,830個尚未處理。

中研院還待清查的缺字，已知如下：

- 上古漢語文獻標記語料庫計畫缺字2700個左右。

另外，中研院外的缺字處理情形如下：

- 《大正藏》缺字16,739個，其中仍有8,668個字，漢字構形資料庫尚未收錄，目前已造字數約2,500個。

- Unicode 3.1版收錄70194個漢字，未在《漢語大字典》的字約15,500個，尚未與漢字構形資料庫核對。

- CNS11643中文標準交換碼全字庫4.0版收字共76,067個，尚未與漢字構形資料庫核對。

三、人力規畫及工作分配

此次承蒙劉副院長批准史語所、語言所及資訊所各增聘一位專任助理及多位工讀生以解決院內問題。三位專任助理的工作分配說明如下。

資訊所助理所負責的工作項目為：

- 擔任缺字問題聯絡窗口。

- 建立全院缺字聯絡網。

- 全面普查本院各機構的缺字情形及所需的應用服務。

- 制定各機構的缺字處理程序。

- 主動追蹤各機構的缺字處理進度並發掘問題。

- 整理常見問題集、撰寫使用說明並推廣漢字構形資料庫的應用。

史語所及語言所助理主要工作為協助所內各機構將缺字納入漢字構形資料庫，這些工作項目有：

- 整理缺字清單及屬性，屬性包括出處、異體字、原造字內碼等。

- 分析字形結構以便和漢字構形資料庫整合。

- 整理缺字轉碼表，以便將缺字轉成構字式或Unicode。

至於造字的工作，可交給工讀生。在漢字構形資料庫中，每個字都需造標楷體和細明體各一。院內需造的字數約10,000個，統計如下：

- 計算中心累積的9,727缺字，其中有3,390個字已納入漢字構形資料庫，估計需再補造的字數約6,400個。

- 文物陳列館缺字3,830個尚未處理，預估需補造字數為1,000個。

- 上古漢語文獻標記語料庫計畫缺字2700個左右，目前只造明體，需再補造楷體。

- 《漢語大字典》仍有2000個字頭沿用早期的掃描字形，需再重造。

- 金文工作室提供的缺字，原先只有明體，目前仍有1500個字需補造楷體。

至於《大正藏》的缺字，在經費許可下，可酌量補造。畢竟中研院的漢籍電子文獻及中華電子佛典協會的漢籍電子佛典為國內最大的兩個全文資料庫。

缺字處理的相關技術，目前則仍由資訊所文獻處理實驗室、數位典藏技術發展組及計算中心支援。

預計這一年的工作目標如下：

- 建立全院的缺字聯絡網。

- 培訓院內各機構資料建置人員學會利用漢字構形資料庫來處理缺字。

- 將漢籍電子文獻以外的各單位缺字納入漢字構形資料庫，協助轉碼，並確認所有缺字都能在網頁呈現。

- 造字12,000個，由於同時需造標楷體和細明明，實際造字數為24,000個。

- 漢籍電子文獻的缺字整理及轉碼過於複雜，需另案處理，這一年只能適度支援，尤其是造字方面。

四、人員編制及經費明細

各所編制碩士級專任助理一名，最好為中文所畢業，一年薪資約60萬元；另外，每字的造字費用為31.25元，24,000個字形的經費為75萬元。各所應編的經費明細如下：

- 資訊所經費90萬元

    - 中文研究所碩士級專任助理一名，年薪60萬元。

    - 造字經費25萬元。

    - 資訊設備費5萬元。

- 語言所經費95萬元

    - 中文研究所碩士級專任助理一名，年薪60萬元。

    - 造字經費25萬元。

    - 資料整理費5萬元。

    - 資訊設備費5萬元。

- 史語所經費99萬元

    - 中文研究所碩士級專任助理一名，年薪60萬元。

    - 造字經費25萬元。

    - 資料整理費9萬元。

    - 資訊設備費5萬元。

這三位專任助理雖分別編於史語所、語言所及資訊所，但應聘後的上班地點應在資訊所文獻處理實驗室，和文獻處理實驗室原有同仁共組成缺字處理的團隊。上述經費中的資訊設備費係用來採購桌上型電腦，提供這三位助理使用。資料整理費為協助造字以外的工作，如掃描等。

中央研究院古籍全文資料庫解決缺字問題的方法，莊德明、謝清俊、林晰，第二次兩岸古籍整理研究學術研討會，北京，1998年5月

http://140.112.26.178/data/cbeta/rare.htm